**Plano de Cronograma – Byte INC.**

**1.** **Propósito**

Este documento tem como propósito fazer as estimativas, mesmo que iniciais, de tudo que compreende o projeto. Desde esforço, recursos de todos os tipos até custo do projeto esse documento tratará e tentará ser o mais correto possível

**2. Cronograma**

**2.1 Planilha de Datas**

Uma planilha contendo atividades, descrições das atividades, datas de ínicio, deadlines, recursos e dependências servirá de base para todo o projeto. Essa tabela pode ser acessada em: [Cronograma Geral do Projeto.](Cronograma%20Geral%20do%20Projeto.xlsx)

**2.2 Marcos e Pontos de Controle**

De acordo com as datas da planilha e o ciclo de vida, serão determinados marcos do projeto/pontos de controle em determinadas datas. São estas:

·      04/05/2015 – Início do Projeto;

·      18/05/2015 – Final da Primeira Iteração;

·      01/06/2015 – Final da Segunda Iteração;

·      15/06/2015 – Final da Terceira Iteração;

·      29/06/2015 – Final da Quarta Iteração / Final do Projeto;

Cada uma das datas acima serão marcos do projeto, e cada final de iteração será também um ponto de controle do projeto. Nesses pontos de controle serão verificados o andamento e se fora cumprido todo o prometido no andamento do projeto, além de nessas datas serem feitas releases de baselines do projeto contendo protótipos do mesmo.

**3. Revisões**

Revisões no cronograma provavelmente se farão necessárias. Semanalmente as datas e a porcentagem de conclusão do cronograma serão revisadas e se necessário for serão alteradas.