Relatório de Andamento

EveRemind

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | 6/16/2015 | Até: | 6/29/2015 |

# Sumário executivo do status do projeto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador por Área** | **Status** | **Comentário / Ação Requerida** |
| Prazo (SPI) |  | Os planos relacionados ao PMBOK não foram entregues na data estimada - Até o final da sprint devem estar todos os documentos no repositório |
| Custo (CPI) |  | O custo não foi descumprido. |
| Escopo |  | O escopo previsto foi cumprido e o produto final foi gerado. |
| Comunicação |  | Como os planos atrasaram, também atrasaram as comunicações. - Até o final da sprint devem ser todas concluídas. |

### Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da EAP | Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho | Início | Término | Status |
| 1.1 | Análise: Plano de Estimativas, Gerenciamento de Risco, Cronograma, Plano de Envolvimento, Requisitos do Sistema. | 04/05/2015 | 29/6/2015 | Em andamento |
| 1.2 | Projeto: Plano Geral do Projeto, Documento de Arquitetura, Plano de GCS, Plano de V&V, Plano de GQA, Plano de Manutenção de Software. | 04/05/2015 | 29/6/2015 | Em andamento |
| 1.3 | Codificação: Código-Fonte, Protótipos, Casos de Teste. | 04/05/2015 | 29/6/2015 | Em andamento |
| 1.4 | Teste: Plano de Testes, Design de Testes, Relatório de V&V | 04/05/2015 | 29/6/2015 | Em andamento |

# Atividades Concluídas no período

# 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 1.2.1 | Plano Geral do Projeto | Vinicius Carvalho | 15/6/2015 | 28/6/2015 |

# 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 1.2.2 | Documento de Arquitetura | Leonardo Freitas | 19/5/2015 | 23/6/2015 |

# 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 1.3.1 | Plano de Teste | Moisés Hilário / Igor Moura | 2/6/2015 | 28/6/2015 |

# 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 1.4.1 | Código-Fonte - CSU10 - Visualizar Calendário | Equipe de Desenvolvimento | 16/6/2015 | 22/6/2015 |

# Atividades em andamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| 1.1.2 | Gerenciamento de Risco | Equipe de Projetos | 4/5/2015 | 29/6/2015 | Em andamento |

# 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| 1.1.3 | Gerenciar Cronograma | Vinicius Carvalho | 11/05/2015 | 29/6/2015 | Em andamento |

# 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| 1.4.3 | Relatório de V&V | Moisés Hilário / Igor Moura | 28/6/2015 | 29/6/2015 | Em andamento |

# 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| 1.3.1 | Código-Fonte - CSU11 - Enviar Notificação | Equipe de Desenvolvimento | 16/6/2015 | 29/6/2015 | Em andamento |

# 

# 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| 1.3.3 | Casos de Teste - CSU10 - Enviar Notificação | Moisés Hilário / Igor Moura | 26/6/2015 | 29/6/2015 | Em andamento |

# 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| 1.3.3 | Casos de Teste - CSU11 - Enviar Notificação | Moisés Hilário / Igor Moura | 28/6/2015 | 29/6/2015 | Em andamento |

# 

# Atividades para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
|  |  |  |  |  |

# Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
| Não cumprimento de prazos | Em andamento | Foi estipulado mais tempo para o cumprimento | Vinicius Carvalho | 28/06/15 |
| Não cumprimento das comunicações | Em andamento | Será monitorado para saber se as comunicações foram realmente feitas | Vinicius Carvalho | 28/06/15 |