Marcos do Projeto

EveRemind

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 28/06/2015 | Breno Fernandes  Deborah Ulacia  Igor Moura  Johnathan Gomes  Leonardo Freitas  Moisés Hilario  Vinicius Carvalho | Preenchimento do Documento |

# Objetivos deste documento

Os marcos do projeto definem pontos de controle que são notáveis no decorrer da execução do projeto em termos de entregas e/ou revisões nos produtos de trabalho.

# Fases - Marcos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase ou Grupo de Processos | Marcos | Previsão |
| Iniciação | Projeto Aprovado | 04/05/2015 |
| Planejamento | Planos das áreas de processo aprovados. | 11/05/2015 |
| Execução | Início da primeira Sprint | 04/05/2015 |
| Execução | Fim da primeira Sprint / Início da Segunda Sprint / Primeira entrega de protótipo | 18/05/2015 |
| Execução | Fim da segunda Sprint / Início da terceira Sprint / Segunda entrega de protótipo | 01/06/2015 |
| Execução | Fim da terceira Sprint / Início da quarta Sprint / Terceira entrega de protótipo | 15/06/2015 |
| Execução | Fim da quarta Sprint / Entrega do produto final. | 29/05/2015 |
| Encerramento | Projeto Entregue e Encerrado | 29/05/2015 |