Relatório de Atividades de V&V

**Projeto: eveRemind**

**Histórico de Alterações**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| **04/06/2015** | **1** | **Preenchimento do relatório** | **Moisés** |

# **1. Verificar e Validar Requisitos**

|  |  |
| --- | --- |
| Data de início prevista/observada | Prevista: 03/06/2015. Observada: 03/06/2015 |
| Data de encerramento prevista/observada | Prevista: 26/06/2015. Observada: |
| Desvios de entradas | Não houve desvios de entradas até o momento |
| Desvios de execução de tarefas | Não houve desvios de execução até o momento |
| Desvios de Saídas | Não houve desvios de saídas até o momento |
| Observações Adicionais | Não se aplica |
| Avaliação da execução |  |
| Sugestões de Aprimoramento | Sempre que existir uma alteração nos requisitos, verificar o impacto desta e validar se este está consistente com o resto do sistema. |

# **2. Verificar e Validar Arquitetura**

|  |  |
| --- | --- |
| Data de início prevista/observada | Prevista: 05/06/2015. Observada: 05/06/2015 |
| Data de encerramento prevista/observada | Prevista: 27/06/2015. Observada: |
| Desvios de entradas | Não houve desvios de entradas até o momento |
| Desvios de execução de tarefas | Não houve desvios de execução até o momento |
| Desvios de Saídas | Não houve desvios de saídas até o momento |
| Observações Adicionais | Não se aplica |
| Avaliação da execução |  |
| Sugestões de Aprimoramento | Não há sugestões para esta atividade |

# **3. Verificar e Validar Implementação**

|  |  |
| --- | --- |
| Data de início prevista/observada | Prevista: 01/06/2015. Observada: 01/06/2015 |
| Data de encerramento prevista/observada | Prevista: 30/06/2015. Observada: |
| Desvios de entradas | Não houve desvios de entradas até o momento |
| Desvios de execução de tarefas | Não houve desvios de execução até o momento |
| Desvios de Saídas | Não houve desvios de saídas até o momento |
| Observações Adicionais | Não se aplica |
| Avaliação da execução |  |
| Sugestões de Aprimoramento | Não se aplica |

# **4.Verificar e Validar Manutenção**

|  |  |
| --- | --- |
| Data de início prevista/observada | Prevista: 06/06/2015. Observada: |
| Data de encerramento prevista/observada | Prevista: 30/06/2015. Observada: |
| Desvios de entradas | Não houve desvios de entradas até o momento |
| Desvios de execução de tarefas | Não houve desvios de execução até o momento |
| Desvios de Saídas | Não houve desvios de saídas até o momento |
| Observações Adicionais | Não se aplica |
| Avaliação da execução | Não se aplica |
| Sugestões de Aprimoramento | Não se aplica |