**Relatório de Não Conformidades**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID:** | 01 | **Número do Comunicado:** | 01 |
| **Data de identificação** | 30/05/2015 | **Prazo para resolução:** | 03/06/2015 |
| **Responsável:** | Moisés Hilário | **Assinatura do responsável:** |  |
| **Nome do relator:** | Johnathan Gomes | **Assinatura do relator:** |  |
| **Processo ou produto de trabalho:** | Gerência de Configuração | | |
| **Criticidade da NC:** | Baixa. | | |
| **Descrição da NC:** | A auditoria agendada para 20/05/2015 para o Sprint 1 não foi realizada. | | |
| **Causa:** | Não cumprimento do planejado pela Gerência de Configuração. | | |
| **Ação Corretiva:** | A solução rápida acordada consiste em reagendar a execução da auditoria da configuração. | | |
| **Envolvidos:** | Moisés Hilário. | | |
| **Observações:** | Sem observações. | | |