**Relatório de Não Conformidades**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID:** | 02 | **Número do Comunicado:** | 02 |
| **Data de identificação** | 30/05/2015 | **Prazo:** | 02/06/2015 |
| **Responsável:** | Vinicius Carvalho | **Assinatura do responsável:** |  |
| **Nome do relator:** | Johnathan Gomes | **Assinatura do relator:** |  |
| **Processo ou produto de trabalho:** | Gerência de Projeto | | |
| **Criticidade da NC:** | Baixa. | | |
| **Descrição da NC:** | Algumas atividades não foram entregues no prazo. | | |
| **Causa:** | Não cumprimento do cronograma estipulado. | | |
| **Ação Corretiva:** | A solução rápida acordada consiste em redefinição de datas para as atividades que estão em atraso. | | |
| **Envolvidos:** | Vinicius Carvalho. | | |
| **Observações:** | Sem observações. | | |