**Relatório de Não Conformidades**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID:** | 04 | **Número do Comunicado:** | 04 |
| **Data de identificação** | 30/05/2015 | **Prazo:** | 04/06/2015 |
| **Responsável:** | Moisés Hilário | **Assinatura do responsável:** |  |
| **Nome do relator:** | Johnathan Gomes | **Assinatura do relator:** |  |
| **Processo ou produto de trabalho:** | Plano de Teste. | | |
| **Criticidade da NC:** | Baixa. | | |
| **Descrição da NC:** | O plano de teste não foi entregue na data estabelecida. | | |
| **Causa:** | Não cumprimento do planejado para o Sprint 1 | | |
| **Ação Corretiva:** | A solução rápida acordada consiste na definição de uma nova data para entrega do Plano de teste e comprometimento do responsável para realização da atividade dentro do novo prazo estabelecido. | | |
| **Envolvidos:** | Moisés Hilário | | |
| **Observações:** | Sem observações | | |