**Relatório de Não Conformidades**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID:** | 06 | **Número do Comunicado:** | 06 |
| **Data de identificação** | 15/06/2015 | **Prazo para resolução:** | 19/06/2015 |
| **Responsável:** | Leonardo Freitas | **Assinatura do responsável:** |  |
| **Nome do relator:** | Johnathan Gomes | **Assinatura do relator:** |  |
| **Processo ou produto de trabalho:** | Codificação | | |
| **Criticidade da NC:** | Baixa. | | |
| **Descrição da NC:** | A funcionalidade de vizualisar as atividades em calendário não foi implementada na data estabelecida. | | |
| **Causa:** | Não cumprimento do planejado pela Equipe de Desenvolvimento. | | |
| **Ação Corretiva:** | A solução rápida acordada consiste em reagendar uma nova data para entrega do protótipo com a funcionalidade implementada. | | |
| **Envolvidos:** | Leonardo Freitas | | |
| **Observações:** | Sem observações. | | |